ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-приложения

«BudgetFlow Lite»

Веб-приложение для учёта личных финансов с AI-помощником

Версия документа: 1.0
Версия продукта: v0.1.0
Год: 2026

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы

Полное наименование системы: веб-приложение «BudgetFlow Lite» для учёта личных финансов, анализа расходов и формирования базовых рекомендаций по бюджету.

Краткое наименование: BudgetFlow Lite.

Тип системы: учебное веб-приложение / MVP.

Класс системы: информационная система для персонального финансового учёта и аналитики.

1.2. Основание для разработки

Основанием для разработки является выполнение учебного проекта по дисциплине «Современные методологии и технологии разработки приложений».

Проект выполняется в соответствии с проектной формулой, включающей тему, проблему, цель, команду, парадигму программирования, стек, жизненный цикл, стандарты, инструментальную среду, деплой, KPI и AI-блок.

1.3. Заказчик и разработчик

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Учебный проект в рамках дисциплины |
| Разработчик | Команда проекта BudgetFlow Lite |
| Состав команды | 2 человека |
| Product Manager / Product Owner | Калабухов Богдан Денисович |
| AI-assisted Developer / Vibe-coder | ФИО второго участника |
| Пользователь системы | Пользователь, ведущий личный финансовый учёт |

1.4. Плановые сроки выполнения

| Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| Инициация | Выбор темы, описание проблемы и цели | Устав проекта |
| Аналитика | Требования, user stories, backlog | ТЗ, backlog, use cases |
| Проектирование | ER-модель, UML-диаграммы, архитектура | Комплект диаграмм |
| Разработка | Создание Streamlit-приложения | Рабочий MVP |
| Тестирование | Автотесты и ручные тест-кейсы | Test report |
| Упаковка | README, Deployment Guide, презентация | Комплект для защиты |

1.5. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| MVP | Минимально жизнеспособная версия продукта, достаточная для демонстрации ключевой ценности |
| Операция | Финансовая запись пользователя: доход или расход |
| Категория | Группа операции, например еда, транспорт, жильё, развлечения |
| Баланс | Разница между доходами и расходами за выбранный период |
| Дашборд | Экран с ключевыми показателями бюджета |
| AI-блок | Модуль или процесс применения искусственного интеллекта в проекте |
| Streamlit | Python-фреймворк для быстрого создания веб-интерфейсов |
| SQLite | Локальная файловая база данных |
| CI/CD | Автоматическая проверка и сборка проекта при изменениях в репозитории |

2. Цели и назначение системы

2.1. Цель создания системы

Цель создания BudgetFlow Lite — разработать MVP веб-приложения, которое позволяет пользователю вести простой учёт личных финансов, фиксировать доходы и расходы, анализировать структуру трат, рассчитывать баланс и выгружать финансовый отчёт.

2.2. Назначение системы

BudgetFlow Lite предназначен для пользователей, которым нужен простой инструмент контроля личного бюджета без сложных финансовых настроек и интеграций с банками.

Система должна помогать пользователю:

- фиксировать доходы и расходы;

- распределять операции по категориям;

- анализировать траты за выбранный период;

- видеть баланс;

- определять крупнейшие категории расходов;

- выгружать отчёт;

- получать простую текстовую рекомендацию по структуре расходов.

2.3. Ожидаемый эффект

| Направление | Ожидаемый эффект |
| --- | --- |
| Учёт операций | Пользователь хранит доходы и расходы в единой системе |
| Контроль бюджета | Пользователь видит текущий баланс и структуру трат |
| Аналитика | Система показывает, какие категории занимают наибольшую долю расходов |
| Отчётность | Пользователь может выгрузить данные в CSV или XLSX |
| AI-помощь | Пользователь получает краткую рекомендацию по расходам |

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Объект автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы персонального финансового учёта:

- фиксация доходов;

- фиксация расходов;

- категоризация операций;

- расчёт финансового результата;

- анализ структуры расходов;

- подготовка финансового отчёта.

3.2. Текущее состояние объекта автоматизации

До внедрения системы пользователь может вести учёт финансов в заметках, таблицах, банковских приложениях или не вести его регулярно. Такой подход создаёт несколько проблем:

- операции фиксируются нерегулярно;

- расходы сложно быстро сгруппировать по категориям;

- баланс приходится считать вручную;

- отчёт за период готовится долго;

- пользователь не всегда понимает, какая категория расходов является основной.

3.3. Основные участники процесса

| Участник | Функции |
| --- | --- |
| Пользователь | Добавляет операции, просматривает таблицу, анализирует расходы, выгружает отчёт |
| Product Manager | Формирует требования, backlog, документацию, критерии приёмки |
| AI-assisted Developer | Реализует приложение, тесты, GitHub, CI/CD и инструкцию запуска |
| AI-помощник | Помогает в разработке и формирует текстовые рекомендации по бюджету |

4. Требования к системе

4.1. Общие требования

BudgetFlow Lite должен быть реализован как локальное веб-приложение на Python с пользовательским интерфейсом Streamlit и локальным хранением данных в SQLite.

Система должна запускаться на компьютере пользователя через браузер после выполнения команды:

streamlit run app.py

4.2. Требования к структуре системы

Система должна включать следующие логические модули:

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| Модуль операций | Создание, просмотр и удаление доходов и расходов |
| Модуль категорий | Классификация операций по категориям |
| Модуль аналитики | Расчёт доходов, расходов, баланса и структуры трат |
| Модуль визуализации | Отображение графиков и дашборда |
| Модуль экспорта | Выгрузка отчёта в CSV или XLSX |
| AI-модуль | Генерация текстовой рекомендации по расходам |
| Модуль хранения данных | Работа с SQLite-базой |
| Модуль тестирования | Автоматическая проверка ключевой логики |

5. Функциональные требования

5.1. Требования к операциям

| ID | Требование | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Система должна позволять добавить финансовую операцию | Must | Пользователь вводит сумму, тип, категорию, дату и комментарий; операция сохраняется |
| FR-02 | Система должна поддерживать два типа операций: доход и расход | Must | В форме операции доступен выбор «Доход» или «Расход» |
| FR-03 | Система должна позволять выбрать категорию операции | Must | Операция сохраняется с выбранной категорией |
| FR-04 | Система должна позволять указать дату операции | Must | Дата отображается в таблице операций |
| FR-05 | Система должна позволять добавить комментарий к операции | Should | Комментарий отображается в списке операций |
| FR-06 | Система должна отображать таблицу всех операций | Must | Пользователь видит список операций после сохранения |
| FR-07 | Система должна позволять удалить операцию | Must | После удаления операция исчезает из таблицы и не участвует в расчётах |

5.2. Требования к фильтрации

| ID | Требование | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-08 | Система должна позволять фильтровать операции по периоду | Must | Пользователь выбирает период, таблица и аналитика пересчитываются |
| FR-09 | Система должна позволять фильтровать операции по категории | Must | Отображаются только операции выбранной категории |
| FR-10 | Система должна позволять фильтровать операции по типу | Should | Пользователь может отдельно посмотреть доходы или расходы |

5.3. Требования к аналитике

| ID | Требование | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-11 | Система должна рассчитывать сумму доходов | Must | Значение доходов отображается на дашборде |
| FR-12 | Система должна рассчитывать сумму расходов | Must | Значение расходов отображается на дашборде |
| FR-13 | Система должна рассчитывать баланс | Must | Баланс = доходы − расходы |
| FR-14 | Система должна определять крупнейшую категорию расходов | Should | На дашборде отображается категория с максимальной суммой расходов |
| FR-15 | Система должна рассчитывать долю расходов по категориям | Should | Пользователь видит структуру расходов |

5.4. Требования к визуализации

| ID | Требование | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-16 | Система должна отображать дашборд с ключевыми показателями | Must | На экране есть доходы, расходы, баланс, количество операций |
| FR-17 | Система должна строить график расходов по категориям | Must | При наличии расходов отображается диаграмма |
| FR-18 | Система может строить график динамики операций по датам | Could | Пользователь видит изменение доходов/расходов во времени |

5.5. Требования к экспорту

| ID | Требование | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-19 | Система должна позволять выгрузить операции в CSV | Must | Пользователь скачивает CSV-файл |
| FR-20 | Система может позволять выгрузить операции в XLSX | Should | Пользователь скачивает XLSX-файл |
| FR-21 | Экспорт должен учитывать выбранные фильтры | Should | В файл попадают только отфильтрованные операции |

5.6. Требования к AI-блоку

| ID | Требование | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-22 | Система должна формировать текстовую рекомендацию по расходам | Should | Пользователь видит рекомендацию на основе крупнейшей категории расходов |
| FR-23 | AI-блок должен работать без передачи банковских данных | Must | В рекомендации используются только агрегированные данные |
| FR-24 | AI-блок должен быть обозначен как вспомогательный | Must | В интерфейсе или документации указано, что рекомендация не является финансовой консультацией |
| FR-25 | В проекте должно быть описано использование AI при разработке | Must | В документации есть раздел AI-assisted development |

6. Нефункциональные требования

6.1. Требования к производительности

| Показатель | Требование |
| --- | --- |
| Время запуска приложения | Не более 10 секунд на локальном компьютере при установленной среде |
| Время добавления операции | Не более 2 секунд |
| Время пересчёта аналитики | Не более 3 секунд для 1000 операций |
| Время экспорта отчёта | Не более 5 секунд для 1000 операций |

6.2. Требования к надёжности

Система должна:

- сохранять операции после перезапуска приложения;

- не терять данные при штатном завершении работы;

- обрабатывать пустые или некорректные поля формы;

- не завершаться аварийно при отсутствии операций;

- корректно отображать аналитику при пустой базе данных.

6.3. Требования к безопасности

В рамках MVP система не хранит банковские карты, пароли от банков, персональные документы и платёжные данные.

Требования безопасности:

- не использовать реальные банковские реквизиты в демонстрационных данных;

- хранить только пользовательские операции, введённые вручную;

- не передавать финансовые данные во внешние сервисы без явного указания;

- при использовании AI-рекомендаций передавать только агрегированные значения;

- не публиковать локальную базу данных с реальными данными в открытом репозитории.

6.4. Требования к удобству интерфейса

Интерфейс должен быть простым и понятным пользователю без дополнительного обучения.

Основные действия должны быть доступны с главной страницы:

- добавить операцию;

- посмотреть таблицу;

- увидеть дашборд;

- построить график;

- скачать отчёт.

6.5. Требования к совместимости

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| Операционная система | Windows, macOS или Linux |
| Python | Версия 3.10 или выше |
| Браузер | Chrome, Edge, Firefox, Safari |
| База данных | SQLite |
| Запуск | Локально через Streamlit |

7. Требования к видам обеспечения

7.1. Информационное обеспечение

Система должна хранить данные об операциях пользователя.

Минимальная структура сущности «Операция»:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | integer | Уникальный идентификатор операции |
| date | date | Дата операции |
| type | string | Тип операции: доход или расход |
| category | string | Категория операции |
| amount | float | Сумма операции |
| comment | string | Комментарий пользователя |
| created_at | datetime | Дата и время создания записи |

7.2. Программное обеспечение

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Python | Основной язык разработки |
| Streamlit | Интерфейс веб-приложения |
| SQLite | Локальное хранение данных |
| Pandas | Аналитика и обработка таблиц |
| OpenPyXL | Формирование XLSX-отчётов |
| pytest | Автоматическое тестирование |
| GitHub Actions | CI/CD-проверка |

7.3. Техническое обеспечение

Минимальные требования к устройству:

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| CPU | 2 ядра |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 500 MB свободного места |
| Сеть | Не требуется для локального запуска, кроме установки зависимостей |
| Браузер | Современный браузер |

7.4. Организационное обеспечение

В команде выделяются две основные зоны ответственности:

- продуктовая и аналитическая часть;

- техническая реализация и AI-assisted development.

Product Manager отвечает за требования, документацию, backlog, сценарии и презентацию.

AI-assisted Developer отвечает за реализацию приложения, тесты, GitHub, CI/CD и инструкцию запуска.

8. Состав и содержание работ

| № | Работа | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация | Выбор темы, формулировка проблемы и цели | Устав проекта |
| 2 | Аналитика | User stories, use cases, backlog | Требования и сценарии |
| 3 | Проектирование данных | Описание сущностей и ER-модель | ER-диаграмма |
| 4 | Проектирование архитектуры | Определение модулей приложения | Component Diagram |
| 5 | Разработка интерфейса | Создание Streamlit-экранов | Рабочий UI |
| 6 | Разработка логики | Операции, фильтры, аналитика, экспорт | Рабочее приложение |
| 7 | AI-блок | Рекомендация по расходам и описание AI-assisted development | AI-раздел продукта |
| 8 | Тестирование | Автотесты и ручные тест-кейсы | Test report |
| 9 | CI/CD | Настройка GitHub Actions | Автоматический прогон тестов |
| 10 | Упаковка | README, Deployment Guide, release notes | Готовый релиз v0.1.0 |
| 11 | Защита | Подготовка презентации и демо | Материалы защиты |

9. Порядок разработки

9.1. Модель жизненного цикла

Для проекта используется итеративная Agile-модель.

Причины выбора:

- команда небольшая;

- требования могут уточняться по ходу работы;

- важно быстро получить рабочий прототип;

- проект имеет учебный характер;

- функциональность MVP можно наращивать поэтапно.

9.2. Этапы разработки

| Этап | Результат |
| --- | --- |
| Sprint 0 | Тема, устав, ТЗ, backlog, архитектурная идея |
| Sprint 1 | Прототип интерфейса и добавление операций |
| Sprint 2 | Аналитика, фильтры, графики |
| Sprint 3 | Экспорт, AI-блок, тесты |
| Sprint 4 | CI/CD, документация, презентация, релиз v0.1.0 |

9.3. Правила работы с Git

Для проекта применяется упрощённый Git Flow:

- main — стабильная версия;

- develop — ветка разработки;

- feature/* — отдельные функции;

- docs/* — документация;

- test/* — тесты.

Формат коммитов — Conventional Commits:

- feat: новая функция;

- fix: исправление ошибки;

- docs: документация;

- test: тесты;

- chore: служебные изменения;

- refactor: рефакторинг.

10. Порядок контроля и приёмки

10.1. Виды проверки

| Вид проверки | Что проверяется |
| --- | --- |
| Функциональная проверка | Добавление, просмотр, удаление и фильтрация операций |
| Проверка аналитики | Доходы, расходы, баланс, категории |
| Проверка экспорта | Формирование CSV/XLSX |
| Проверка AI-блока | Корректность текстовой рекомендации |
| Автотестирование | Расчётные функции и работа с данными |
| Ручное тестирование | Основные пользовательские сценарии |
| CI/CD | Автоматический запуск тестов в GitHub Actions |

10.2. Критерии приёмки MVP

MVP считается готовым, если:

- Приложение запускается локально.

- Пользователь может добавить доход.

- Пользователь может добавить расход.

- Операции сохраняются в SQLite.

- Таблица операций отображается в интерфейсе.

- Фильтры по периоду и категории работают.

- Доходы, расходы и баланс рассчитываются корректно.

- График расходов по категориям отображается.

- Отчёт выгружается в CSV или XLSX.

- AI-блок формирует текстовую рекомендацию.

- Есть минимум 5 автотестов.

- Подготовлен README.

- Подготовлен Deployment Guide.

- Подготовлена проектная документация.

- На демо отсутствуют критические ошибки.

10.3. Приёмочные сценарии

| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | Пользователь добавляет расход 1000 рублей в категорию «Еда» | Операция сохраняется и отображается в таблице |
| AT-02 | Пользователь добавляет доход 50000 рублей | Доход учитывается в дашборде |
| AT-03 | Пользователь фильтрует операции по категории «Транспорт» | Отображаются только операции выбранной категории |
| AT-04 | Пользователь смотрит баланс | Баланс равен доходам минус расходам |
| AT-05 | Пользователь строит график расходов | Система показывает диаграмму по категориям |
| AT-06 | Пользователь скачивает отчёт | Формируется CSV или XLSX-файл |
| AT-07 | Пользователь открывает AI-рекомендацию | Система показывает текстовый совет по крупнейшей категории расходов |

11. Требования к документированию

В рамках проекта должны быть подготовлены следующие документы:

| Документ | Назначение |
| --- | --- |
| Устав проекта | Фиксация темы, цели, команды, стека, KPI и границ |
| Техническое задание | Описание требований к системе |
| Product Backlog | Список задач разработки |
| User Stories / Use Cases | Пользовательские сценарии |
| RACI | Распределение ответственности |
| Реестр рисков | Риски и меры реагирования |
| UML-диаграммы | Описание поведения и архитектуры |
| ER-диаграмма | Описание структуры данных |
| README.md | Описание проекта и запуска |
| Deployment Guide | Инструкция локального развёртывания |
| Отчёт об автотестировании | Результаты pytest |
| Отчёт о ручном тестировании | Проверка пользовательских сценариев |
| Release Notes | Описание версии v0.1.0 |
| Презентация | Материалы для защиты |

12. Ограничения проекта

В рамках версии v0.1.0 принимаются следующие ограничения:

- система работает локально;

- используется SQLite, а не промышленная СУБД;

- нет многопользовательского режима;

- нет регистрации и авторизации;

- нет интеграции с банками;

- нет обработки реальных банковских карт;

- AI-рекомендации имеют справочный характер;

- PWA-режим рассматривается как развитие, а не обязательная часть MVP;

- дизайн интерфейса создаётся средствами Streamlit без отдельной frontend-разработки.

13. Направления развития

После версии v0.1.0 проект может быть расширен:

- авторизацией пользователей;

- месячными лимитами по категориям;

- регулярными платежами;

- импортом CSV из банковских выписок;

- облачным деплоем;

- PWA-режимом;

- Telegram-уведомлениями;

- прогнозом бюджета на следующий месяц;

- расширенным AI-анализом трат;

- сравнением периодов;

- семейным бюджетом для нескольких пользователей.

14. Источники разработки

При разработке проекта используются:

- Материалы учебного задания по дисциплине «Современные методологии и технологии разработки приложений».

- Список тем проектов, включающий направление «Приложение для учёта личных финансов».

- Формула проекта, определяющая обязательные компоненты проектной конфигурации.

- Итоговый чек-лист студента / проверки преподавателем.

- Документация Python, Streamlit, SQLite, Pandas и pytest.

- Внутренние проектные документы команды BudgetFlow Lite.

15. Итоговое заключение

Техническое задание определяет требования к MVP веб-приложения BudgetFlow Lite. Система должна решать задачу простого личного финансового учёта: добавление доходов и расходов, анализ баланса, визуализация структуры расходов, экспорт отчёта и формирование базовой AI-рекомендации.

Проект выбран с учётом ограничений команды из двух человек и низкой сложности кодовой реализации. Использование Streamlit, SQLite и AI-assisted development позволяет создать рабочий MVP без сложной backend/frontend-архитектуры, но при этом закрыть полный учебный цикл разработки приложения: требования, проектирование, код, тесты, CI/CD, документация и защита.