УСТАВ ПРОЕКТА

Веб-приложение для учёта личных финансов с AI-помощником

«BudgetFlow Lite»

1. Назначение документа

Настоящий устав проекта фиксирует исходную конфигурацию учебного проекта «BudgetFlow Lite», его цель, проблему, границы, состав команды, технологический стек, подход к разработке, критерии успешности и правила управления работами.

Документ используется как базовый управленческий артефакт проекта и определяет, что именно должно быть реализовано в рамках MVP, какие роли выполняют участники команды и по каким критериям результат будет считаться готовым к демонстрации.

2. Исходные данные проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | BudgetFlow Lite |
| Полное наименование | Веб-приложение для учёта личных финансов с AI-помощником |
| Тип проекта | Учебное веб-приложение / MVP |
| Предметная область | Личные финансы, финансовая аналитика, управление расходами |
| Основной пользователь | Человек, который хочет учитывать доходы и расходы, видеть баланс и анализировать структуру трат |
| Формат реализации | Локальное веб-приложение на Python и Streamlit |
| Команда | 2 человека |
| Версия MVP | v0.1.0 |

3. Проектная формула и уникальная конфигурация проекта

| Компонент | Выбранная позиция | Фиксация в проекте |
| --- | --- | --- |
| Тема | Приложение для учёта личных финансов | Веб-приложение позволяет пользователю фиксировать доходы и расходы, распределять операции по категориям и анализировать бюджет |
| Проблема | Разрозненный и нерегулярный учёт личных финансов | Пользователь часто хранит информацию о расходах в заметках, банковских приложениях, таблицах или вообще не фиксирует её системно |
| Цель | Создать рабочий MVP v0.1.0 | Реализовать приложение для добавления операций, просмотра таблицы, расчёта баланса, анализа расходов и экспорта отчёта |
| Команда | Product Manager + AI-assisted Developer | Один участник отвечает за продуктовую часть и документацию, второй — за разработку с применением AI-инструментов |
| Парадигма | Процедурное и объектно-ориентированное программирование | Логика проекта разделяется на функции обработки данных, расчёта аналитики и пользовательского интерфейса |
| Стек | Python, Streamlit, SQLite, Pandas, OpenPyXL, pytest | Простой стек позволяет быстро создать рабочее локальное веб-приложение без сложной backend/frontend-архитектуры |
| Жизненный цикл | Agile / итеративная разработка | Проект выполняется короткими итерациями: требования, прототип, реализация, тестирование, упаковка |
| Стандарты | ГОСТ 34.602, PEP 8, Conventional Commits | ТЗ оформляется по упрощённой логике ГОСТ; код пишется в едином стиле; коммиты оформляются по стандартному шаблону |
| Среды | Cursor / VS Code, GitHub, GitHub Actions | Разработка ведётся в IDE с AI-помощником, код хранится в GitHub, тесты запускаются через CI |
| Деплой | Локальный запуск | Приложение запускается одной командой: streamlit run app.py |
| KPI | Работоспособность, полнота MVP, тесты, документация | Успех определяется наличием рабочего приложения, 5+ автотестов, документации, README и демонстрационного сценария |
| AI_Block | AI-assisted development + AI-помощник по бюджету | ИИ используется для генерации кода, тестов, документации и текстовых рекомендаций по структуре расходов |

4. Обоснование проекта

Личный финансовый учёт часто ведётся нерегулярно или фрагментарно. Пользователь может видеть отдельные траты в банковских приложениях, записывать расходы вручную в заметки или использовать таблицы, но такой подход не всегда даёт целостное понимание финансового состояния.

Основная проблема заключается в том, что человеку сложно быстро ответить на простые вопросы: сколько денег было получено за период, сколько было потрачено, какая категория расходов занимает наибольшую долю, остался ли положительный баланс и какие траты требуют внимания.

Проект «BudgetFlow Lite» направлен на создание простого инструмента для регулярного учёта доходов и расходов. Система должна помочь пользователю фиксировать операции, видеть общую картину бюджета, анализировать расходы по категориям и получать базовые рекомендации по оптимизации финансового поведения.

В рамках учебного проекта акцент делается не на создании промышленной финансовой системы, а на прохождении полного цикла разработки программного продукта: от постановки проблемы и требований до реализации MVP, тестирования, документирования, настройки Git/CI/CD и подготовки демонстрации.

5. Цель и измеримый результат проекта

5.1. Цель проекта

Цель проекта — разработать MVP веб-приложения «BudgetFlow Lite» для учёта личных финансов, позволяющего пользователю добавлять доходы и расходы, классифицировать операции по категориям, анализировать баланс и выгружать финансовый отчёт.

5.2. Измеримый результат

К завершению проекта должна быть подготовлена версия v0.1.0, включающая:

- рабочее локальное веб-приложение;

- возможность добавлять, просматривать и удалять финансовые операции;

- расчёт доходов, расходов и итогового баланса;

- фильтрацию операций по периоду и категории;

- визуализацию расходов по категориям;

- экспорт отчёта в CSV или XLSX;

- простой AI-блок с текстовой рекомендацией по расходам;

- README с инструкцией запуска;

- минимум 5 автотестов;

- описание Git Flow и CI/CD;

- комплект проектной документации.

6. Пользовательская ценность

Пользователь получает единое место для фиксации личных финансовых операций. Вместо разрозненных заметок, таблиц и воспоминаний он видит структурированную картину: доходы, расходы, баланс, категории трат и динамику операций.

Приложение помогает:

- понять, куда уходят деньги;

- увидеть крупнейшие категории расходов;

- контролировать баланс за выбранный период;

- быстрее формировать личный финансовый отчёт;

- получить простую рекомендацию по оптимизации бюджета.

7. Границы проекта

7.1. Входит в проект

В рамках MVP реализуются:

- добавление финансовой операции;

- тип операции: доход или расход;

- сумма операции;

- дата операции;

- категория операции;

- текстовый комментарий;

- просмотр таблицы операций;

- удаление операции;

- фильтрация по месяцу, категории и типу операции;

- расчёт общей суммы доходов;

- расчёт общей суммы расходов;

- расчёт баланса;

- определение крупнейшей категории расходов;

- построение графика расходов по категориям;

- экспорт отчёта в CSV или XLSX;

- AI-рекомендация на основе структуры расходов;

- автотесты ключевых функций;

- локальное развёртывание и инструкция запуска.

7.2. Не входит в проект

В рамках MVP не реализуются:

- интеграция с банками;

- автоматическая загрузка банковских операций;

- платёжные функции;

- хранение реальных банковских карт;

- авторизация через внешние сервисы;

- мобильное приложение;

- полноценный PWA-режим;

- облачная промышленная эксплуатация;

- многопользовательский режим;

- сложная ML-модель прогнозирования бюджета;

- юридически значимые финансовые рекомендации.

Эти функции могут быть рассмотрены как направления развития после версии v0.1.0.

8. Команда проекта и распределение ролей

| Участник | Проектная роль | Функциональные роли | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Калабухов Богдан Денисович | Product Manager / Product Owner | Business Analyst, System Analyst, Documentation Owner | Формулировка проблемы, цели, пользовательских сценариев, требований, backlog, RACI, рисков, документации и презентации |
| Адамия Павел Мерабович | AI-assisted Developer / Vibe-coder | Full-cycle Developer, Test Automation Engineer, DevOps Engineer частично | Разработка приложения, работа с AI-инструментами, подготовка кода, тестов, GitHub-репозитория, CI/CD и инструкции запуска |

Команда состоит из двух человек, поэтому роли совмещаются. Управление проектом строится на принципе минимально достаточного распределения ответственности: продуктовая и аналитическая часть закрепляется за Product Manager, техническая реализация — за AI-assisted Developer.

9. Технологический стек

| Уровень | Выбранная технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Язык программирования | Python | Основная логика приложения, обработка данных, тесты |
| Web UI | Streamlit | Быстрое создание пользовательского интерфейса без отдельной frontend-разработки |
| База данных | SQLite | Локальное хранение финансовых операций |
| Аналитика | Pandas | Обработка операций, расчёт доходов, расходов, баланса и группировок |
| Визуализация | Streamlit charts / Plotly / Matplotlib | Графики расходов по категориям и динамики операций |
| Экспорт | CSV / OpenPyXL | Выгрузка финансового отчёта |
| Тестирование | pytest | Автоматическая проверка ключевых функций |
| Контроль версий | Git + GitHub | Хранение исходного кода и истории изменений |
| CI/CD | GitHub Actions | Автоматический запуск тестов при изменениях |
| IDE | Cursor / VS Code | Разработка кода с AI-помощником |

10. Жизненный цикл и организация работ

Для проекта выбирается итеративный Agile-подход. Он подходит для учебного проекта, так как позволяет быстро собрать минимальный функционал, проверить его и постепенно добавить документацию, тесты и демонстрационные материалы.

| Этап | Основные работы | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициация | Выбор темы, описание проблемы, цели, границ проекта | Product Manager | Утверждённая тема и устав проекта |
| Аналитика | User stories, use cases, backlog, требования | Product Manager | Подготовленные требования и сценарии |
| Проектирование | ER-модель, UML-диаграммы, архитектура | Product Manager + Developer | Модель приложения и структура данных |
| Разработка | Streamlit-интерфейс, SQLite, аналитика, экспорт | AI-assisted Developer | Рабочий MVP |
| Тестирование | Автотесты, ручные сценарии, исправление ошибок | AI-assisted Developer | Подтверждённая работоспособность |
| Упаковка | README, Deployment Guide, release notes, презентация | Оба участника | Готовый комплект для защиты |

11. Стандарты, регламенты и качество

| Область | Стандарт / правило | Применение |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание | ГОСТ 34.602 | Используется как ориентир для структуры ТЗ |
| Код | PEP 8 | Единый стиль Python-кода |
| Git | Git Flow в упрощённом виде | Использование веток main, develop, feature/* |
| Коммиты | Conventional Commits | Формат сообщений: feat, fix, docs, test, chore |
| Тестирование | pytest | Минимум 5 автотестов ключевой логики |
| Документация | README + Deployment Guide | Описание запуска, структуры проекта и демонстрационного сценария |
| Качество MVP | Definition of Done | Функция считается готовой, если реализована, проверена и описана |

12. Инструментальная среда

| Компонент | Выбор | Назначение |
| --- | --- | --- |
| IDE | Cursor / VS Code | Написание и редактирование кода |
| AI-инструмент | ChatGPT / Cursor AI | Генерация кода, тестов, документации и пояснений |
| PM-среда | Notion / Trello / GitHub Projects / таблица задач | Ведение backlog и статусов задач |
| Репозиторий | GitHub | Хранение кода и документации |
| CI/CD | GitHub Actions | Автоматический запуск тестов |
| Коммуникации | Telegram / мессенджер команды | Оперативное согласование задач |
| Документы | Word / Google Docs / Markdown | Подготовка проектной документации |

13. Деплой и эксплуатационная конфигурация

Базовый вариант развёртывания — локальный запуск приложения на компьютере разработчика или демонстрационном устройстве.

Приложение запускается командой:

streamlit run app.py

Минимальная эксплуатационная конфигурация:

- Python 3.10 или выше;

- установленные зависимости из requirements.txt;

- локальная SQLite-база данных;

- браузер для открытия интерфейса Streamlit.

В рамках MVP промышленный облачный деплой не является обязательным. При необходимости проект может быть доработан для публикации на Streamlit Community Cloud, Render или другом PaaS-сервисе.

14. KPI проекта

| Категория | Показатель | Целевое значение | Способ проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Функциональность | Реализованы ключевые функции MVP | Не менее 80% Must-have функций | Демонстрация приложения |
| Данные | Операции сохраняются и отображаются | Доходы и расходы корректно записываются в SQLite | Ручная проверка |
| Аналитика | Рассчитываются доходы, расходы и баланс | Значения совпадают с контрольными примерами | Автотесты |
| Визуализация | Есть график расходов по категориям | График отображается при наличии данных | Демо |
| Экспорт | Можно выгрузить отчёт | CSV или XLSX-файл формируется без ошибок | Ручной тест |
| AI-блок | Есть текстовая рекомендация по бюджету | Рекомендация формируется по данным пользователя | Демо |
| Тесты | Автотесты ключевой логики | Минимум 5 тестов | pytest |
| CI/CD | Тесты запускаются автоматически | Успешный прогон GitHub Actions | Лог CI |
| Документация | Подготовлен комплект документов | Устав, ТЗ, backlog, риски, RACI, диаграммы, README | Проверка комплекта |
| Релиз | Подготовлена версия v0.1.0 | Есть release notes и инструкция запуска | Проверка репозитория |

15. AI-блок проекта

AI-блок в проекте имеет два уровня.

Первый уровень — AI-assisted development. Команда использует AI-инструменты для генерации черновиков кода, тестов, документации, user stories и пояснений к архитектуре. При этом итоговые решения проверяются участниками команды вручную.

Второй уровень — пользовательский AI-помощник внутри продукта. В MVP он представлен как модуль, который на основе агрегированных данных о расходах формирует текстовую рекомендацию. Например, если крупнейшая категория расходов — «Развлечения», система может предложить обратить внимание на эту категорию и установить лимит на следующий месяц.

AI-блок не принимает юридически значимых финансовых решений и не является профессиональной финансовой консультацией. Его задача — помочь пользователю интерпретировать структуру расходов и обратить внимание на возможные зоны оптимизации.

16. Основные риски проекта

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры реагирования | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостаток навыков программирования | Высокая | Среднее | Использовать простой стек Streamlit и AI-assisted development | AI-assisted Developer |
| Срыв сроков подготовки документации | Средняя | Высокое | Делать документы по шаблонам и закрывать чек-лист поэтапно | Product Manager |
| Усложнение функционала сверх MVP | Средняя | Среднее | Зафиксировать границы проекта и не добавлять лишние функции до защиты | Product Manager |
| Ошибки в расчётах аналитики | Средняя | Высокое | Покрыть расчёты автотестами на контрольных данных | AI-assisted Developer |
| Проблемы с запуском приложения на демо | Средняя | Высокое | Подготовить локальный запуск, requirements.txt, скриншоты и резервный demo-data | AI-assisted Developer |
| Недостаточная убедительность AI-блока | Средняя | Среднее | Описать AI-блок как вспомогательный модуль и инструмент разработки | Product Manager |

17. Правила приёмки результата

Проект считается готовым к демонстрации, если выполнены следующие условия:

- Приложение запускается локально одной командой.

- Пользователь может добавить доход или расход.

- Операция сохраняется в базе данных.

- Пользователь может увидеть список операций.

- Пользователь может отфильтровать операции по периоду, типу или категории.

- Система рассчитывает общие доходы, расходы и баланс.

- Система показывает график расходов по категориям.

- Пользователь может выгрузить отчёт в CSV или XLSX.

- AI-блок формирует текстовую рекомендацию по расходам.

- Подготовлено минимум 5 автотестов.

- Подготовлен README и инструкция запуска.

- Подготовлены основные проектные документы.

- На момент демонстрации отсутствуют критические ошибки, мешающие показать основной сценарий.

18. Матрица ключевых артефактов

| № | Артефакт | Ответственный | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устав проекта | Product Manager | Описаны цель, проблема, стек, команда, KPI и AI-блок |
| 2 | Техническое задание | Product Manager | Зафиксированы функции и требования к MVP |
| 3 | Product Backlog | Product Manager | Есть минимум 10 задач с приоритетами |
| 4 | User Stories / Use Cases | Product Manager | Описаны основные пользовательские сценарии |
| 5 | RACI | Product Manager | Распределены зоны ответственности двух участников |
| 6 | Реестр рисков | Product Manager | Описаны минимум 5 рисков и меры реагирования |
| 7 | UML и ER-диаграммы | Product Manager + Developer | Диаграммы соответствуют функционалу MVP |
| 8 | Исходный код | AI-assisted Developer | Рабочее Streamlit-приложение |
| 9 | Автотесты | AI-assisted Developer | Минимум 5 тестов проходят успешно |
| 10 | GitHub и CI/CD | AI-assisted Developer | Есть репозиторий и pipeline для тестов |
| 11 | Deployment Guide | AI-assisted Developer | Описан запуск приложения |
| 12 | Презентация | Product Manager | Подготовлены 5–7 слайдов для защиты |

19. Итоговое описание проекта

BudgetFlow Lite — это учебное веб-приложение для учёта личных финансов, созданное как MVP в рамках дисциплины «Современные методологии и технологии разработки приложений». Проект позволяет пользователю фиксировать доходы и расходы, анализировать баланс, видеть структуру трат и выгружать отчёт.

Проект реализуется небольшой командой из двух человек с использованием простого технологического стека и AI-ассистированной разработки. Основная ценность проекта заключается не только в работающем приложении, но и в прохождении полного цикла разработки: от выбора темы и постановки требований до реализации, тестирования, документирования, настройки Git/CI/CD и подготовки защиты.

Версия v0.1.0 должна подтвердить, что выбранная идея реализуема, полезна для пользователя и может быть развита в более сложное приложение с авторизацией, лимитами бюджета, регулярными платежами, облачным хранением и интеграцией с банковскими сервисами.