PRODUCT BACKLOG

проекта BudgetFlow Lite

Веб-приложение для учёта личных финансов с AI-помощником

Версия документа: 1.0
Версия продукта: v0.1.0
Год: 2026

1. Назначение документа

Product Backlog проекта BudgetFlow Lite содержит перечень задач, необходимых для разработки учебного MVP веб-приложения для учёта личных финансов.

Backlog используется для:

- планирования разработки;

- приоритизации функций;

- распределения задач между участниками команды;

- контроля готовности MVP;

- связи требований из ТЗ с фактическими задачами реализации;

- подготовки демонстрационного релиза v0.1.0.

2. Принцип приоритизации

Для приоритизации задач используется метод MoSCoW.

| Приоритет | Значение |
| --- | --- |
| Must | Обязательная задача для версии v0.1.0 |
| Should | Желательная задача, повышающая качество MVP |
| Could | Дополнительная задача, выполняется при наличии времени |
| Won’t | Не входит в текущую версию, переносится в развитие |

Главный принцип: сначала выполняются задачи Must, затем Should. Задачи Could не должны мешать подготовке рабочего MVP.

3. Роли в backlog

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Product Manager | Формулирует требования, приоритеты, критерии приёмки, проверяет соответствие результата продуктовой цели |
| AI-assisted Developer | Реализует код, тесты, GitHub, CI/CD, запуск и техническую упаковку |
| AI-помощник | Используется для генерации черновиков кода, тестов, документации и текстовых рекомендаций |

4. Product Backlog версии v0.1.0

| ID | Задача | Описание | Приоритет | Спринт | Ответственный | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Создать структуру проекта | Подготовить базовую структуру файлов: app.py, db.py, analytics.py, ai_helper.py, requirements.txt, tests/, README.md | Must | Sprint 3 | AI-assisted Developer | Структура проекта создана и сохранена в репозитории |
| PB-02 | Настроить Streamlit-приложение | Создать стартовый экран приложения с названием, описанием и основными блоками интерфейса | Must | Sprint 3 | AI-assisted Developer | Приложение запускается командой streamlit run app.py |
| PB-03 | Создать SQLite-базу данных | Реализовать локальное хранение операций в SQLite | Must | Sprint 3 | AI-assisted Developer | При запуске создаётся база данных и таблица операций |
| PB-04 | Реализовать форму добавления операции | Добавить форму с полями: дата, тип, категория, сумма, комментарий | Must | Sprint 3 | AI-assisted Developer | Пользователь может заполнить форму и сохранить операцию |
| PB-05 | Реализовать типы операций | Добавить выбор типа операции: доход или расход | Must | Sprint 3 | AI-assisted Developer | Операция сохраняется с типом «Доход» или «Расход» |
| PB-06 | Реализовать категории операций | Добавить категории: еда, транспорт, жильё, развлечения, здоровье, образование, прочее | Must | Sprint 3 | AI-assisted Developer | Пользователь может выбрать категорию при добавлении операции |
| PB-07 | Реализовать таблицу операций | Отображать список всех операций в интерфейсе | Must | Sprint 3 | AI-assisted Developer | После добавления операция появляется в таблице |
| PB-08 | Реализовать удаление операции | Добавить возможность удалить выбранную операцию | Must | Sprint 3 | AI-assisted Developer | После удаления операция исчезает из таблицы и аналитики |
| PB-09 | Реализовать фильтр по периоду | Добавить фильтрацию операций по датам | Must | Sprint 4 | AI-assisted Developer | Таблица и аналитика пересчитываются по выбранному периоду |
| PB-10 | Реализовать фильтр по категории | Добавить фильтрацию операций по выбранной категории | Must | Sprint 4 | AI-assisted Developer | Пользователь видит только операции выбранной категории |
| PB-11 | Реализовать фильтр по типу операции | Добавить фильтрацию по доходам и расходам | Should | Sprint 4 | AI-assisted Developer | Пользователь может отдельно посмотреть доходы или расходы |
| PB-12 | Реализовать расчёт общей суммы доходов | Рассчитать сумму всех доходных операций с учётом фильтров | Must | Sprint 4 | AI-assisted Developer | Значение доходов отображается на дашборде |
| PB-13 | Реализовать расчёт общей суммы расходов | Рассчитать сумму всех расходных операций с учётом фильтров | Must | Sprint 4 | AI-assisted Developer | Значение расходов отображается на дашборде |
| PB-14 | Реализовать расчёт баланса | Рассчитать баланс как доходы минус расходы | Must | Sprint 4 | AI-assisted Developer | Баланс отображается на дашборде и считается корректно |
| PB-15 | Реализовать подсчёт количества операций | Показать количество операций за выбранный период | Should | Sprint 4 | AI-assisted Developer | Количество операций отображается на дашборде |
| PB-16 | Определить крупнейшую категорию расходов | Найти категорию с максимальной суммой расходов | Should | Sprint 4 | AI-assisted Developer | На дашборде отображается крупнейшая категория расходов |
| PB-17 | Построить график расходов по категориям | Визуализировать структуру расходов | Must | Sprint 4 | AI-assisted Developer | При наличии расходов отображается диаграмма |
| PB-18 | Реализовать экспорт в CSV | Добавить возможность скачать таблицу операций в CSV | Must | Sprint 5 | AI-assisted Developer | Пользователь скачивает CSV-файл |
| PB-19 | Реализовать экспорт в XLSX | Добавить возможность скачать отчёт в Excel-формате | Should | Sprint 5 | AI-assisted Developer | Пользователь скачивает XLSX-файл |
| PB-20 | Сделать экспорт с учётом фильтров | В отчёт должны попадать только отфильтрованные операции | Should | Sprint 5 | AI-assisted Developer | Выгруженный файл соответствует выбранным фильтрам |
| PB-21 | Реализовать AI-рекомендацию | Сформировать текстовую рекомендацию по структуре расходов | Should | Sprint 5 | AI-assisted Developer | Пользователь видит рекомендацию на основе данных |
| PB-22 | Добавить предупреждение об AI-рекомендации | Указать, что рекомендация не является финансовой консультацией | Must | Sprint 5 | Product Manager | Текст предупреждения есть в интерфейсе или документации |
| PB-23 | Подготовить демонстрационные данные | Создать набор тестовых операций для показа приложения | Should | Sprint 5 | AI-assisted Developer | На демо есть данные для графиков и аналитики |
| PB-24 | Подготовить автотест расчёта доходов | Проверить функцию расчёта доходов на контрольных данных | Must | Sprint 6 | AI-assisted Developer | Тест проходит успешно |
| PB-25 | Подготовить автотест расчёта расходов | Проверить функцию расчёта расходов на контрольных данных | Must | Sprint 6 | AI-assisted Developer | Тест проходит успешно |
| PB-26 | Подготовить автотест расчёта баланса | Проверить формулу доходы − расходы | Must | Sprint 6 | AI-assisted Developer | Тест проходит успешно |
| PB-27 | Подготовить автотест группировки категорий | Проверить группировку расходов по категориям | Must | Sprint 6 | AI-assisted Developer | Тест проходит успешно |
| PB-28 | Подготовить автотест AI-рекомендации | Проверить генерацию рекомендации при разных данных | Must | Sprint 6 | AI-assisted Developer | Тест проходит успешно |
| PB-29 | Настроить GitHub-репозиторий | Разместить код и документацию в GitHub | Must | Sprint 6 | AI-assisted Developer | Репозиторий содержит код, README и структуру проекта |
| PB-30 | Настроить GitHub Actions | Добавить workflow для запуска pytest | Should | Sprint 6 | AI-assisted Developer | При push запускаются тесты |
| PB-31 | Подготовить README.md | Описать назначение проекта, стек, запуск и структуру | Must | Sprint 7 | AI-assisted Developer | README содержит инструкцию запуска |
| PB-32 | Подготовить Deployment Guide | Описать локальное развёртывание приложения | Must | Sprint 7 | AI-assisted Developer | Пользователь может запустить проект по инструкции |
| PB-33 | Подготовить Release Notes v0.1.0 | Описать состав релиза и ограничения MVP | Should | Sprint 7 | Product Manager | Есть документ с описанием версии |
| PB-34 | Подготовить отчёт об автотестировании | Зафиксировать список автотестов и результат запуска | Must | Sprint 7 | AI-assisted Developer | Документ содержит минимум 5 тестов |
| PB-35 | Подготовить отчёт о ручном тестировании | Описать ручные сценарии проверки приложения | Must | Sprint 7 | Product Manager | Есть минимум 3–5 ручных сценариев |
| PB-36 | Подготовить презентацию защиты | Собрать 5–7 слайдов по проекту | Must | Sprint 7 | Product Manager | Презентация готова к защите |
| PB-37 | Провести финальный прогон демо | Проверить запуск и основной сценарий | Must | Sprint 7 | Оба участника | Приложение работает на демонстрационных данных |

5. Backlog по версиям

5.1. Версия v0.1.0 — учебный MVP

В версию v0.1.0 входят только функции, необходимые для защиты проекта:

| Блок | Функции |
| --- | --- |
| Операции | Добавление, просмотр, удаление операций |
| Категории | Выбор категории дохода или расхода |
| Аналитика | Доходы, расходы, баланс, крупнейшая категория |
| Визуализация | График расходов по категориям |
| Экспорт | CSV, возможно XLSX |
| AI-блок | Базовая текстовая рекомендация |
| Качество | Минимум 5 автотестов |
| Упаковка | README, Deployment Guide, release notes |

5.2. Версия v0.2.0 — расширение аналитики

Функции, которые можно добавить после защиты:

| ID | Задача | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| V02-01 | Добавить лимиты по категориям | Should |
| V02-02 | Добавить регулярные платежи | Should |
| V02-03 | Добавить сравнение месяцев | Should |
| V02-04 | Добавить динамику доходов и расходов по датам | Should |
| V02-05 | Добавить импорт CSV из банковской выписки | Could |
| V02-06 | Улучшить AI-анализ расходов | Could |
| V02-07 | Добавить настройку пользовательских категорий | Could |

5.3. Версия v1.0.0 — полноценное приложение

Функции долгосрочного развития:

| ID | Задача | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| V10-01 | Добавить регистрацию и авторизацию | Could |
| V10-02 | Добавить облачное хранение данных | Could |
| V10-03 | Добавить PWA-режим | Could |
| V10-04 | Добавить семейный бюджет | Could |
| V10-05 | Добавить уведомления о превышении лимитов | Could |
| V10-06 | Добавить прогноз бюджета | Could |
| V10-07 | Добавить мобильную адаптацию | Could |
| V10-08 | Добавить интеграции с внешними сервисами | Won’t для MVP |

6. Must-have backlog для защиты

Критический минимум, без которого проект нельзя считать готовым:

| ID | Задача | Почему обязательна |
| --- | --- | --- |
| PB-02 | Настроить Streamlit-приложение | Без запуска нет демо |
| PB-03 | Создать SQLite-базу данных | Нужно хранение операций |
| PB-04 | Реализовать форму добавления операции | Основная функция продукта |
| PB-07 | Реализовать таблицу операций | Пользователь должен видеть свои записи |
| PB-12 | Реализовать расчёт доходов | Базовая аналитика |
| PB-13 | Реализовать расчёт расходов | Базовая аналитика |
| PB-14 | Реализовать расчёт баланса | Главный показатель бюджета |
| PB-17 | Построить график расходов по категориям | Демонстрация аналитики |
| PB-18 | Реализовать экспорт в CSV | Закрывает отчётность |
| PB-24–PB-28 | Подготовить 5 автотестов | Закрывает тестирование |
| PB-31 | Подготовить README | Нужна инструкция проекта |
| PB-32 | Подготовить Deployment Guide | Нужен запуск проекта |
| PB-36 | Подготовить презентацию | Нужна защита |

7. User Story Mapping

| Пользовательский этап | Задачи пользователя | Backlog items |
| --- | --- | --- |
| Начало работы | Открыть приложение | PB-02 |
| Ввод данных | Добавить доход или расход | PB-04, PB-05, PB-06 |
| Просмотр данных | Посмотреть список операций | PB-07 |
| Коррекция данных | Удалить ошибочную операцию | PB-08 |
| Анализ | Посмотреть доходы, расходы, баланс | PB-12, PB-13, PB-14 |
| Детализация | Отфильтровать операции | PB-09, PB-10, PB-11 |
| Визуализация | Посмотреть расходы по категориям | PB-16, PB-17 |
| Отчётность | Скачать отчёт | PB-18, PB-19, PB-20 |
| Поддержка решения | Получить рекомендацию | PB-21, PB-22 |
| Проверка качества | Убедиться, что функции работают | PB-24–PB-28, PB-34, PB-35 |

8. Критерии готовности backlog items

Для каждой задачи используется единый Definition of Done.

Задача считается завершённой, если:

- Функция реализована.

- Функция проверена вручную.

- При необходимости добавлен автотест.

- Нет критической ошибки при запуске.

- Результат соответствует критерию приёмки.

- Изменения сохранены в Git.

- Product Manager принял результат.

- Если функция влияет на документацию, документ обновлён.

9. Backlog по ответственным

9.1. Product Manager

| ID | Задача |
| --- | --- |
| PB-22 | Добавить предупреждение об AI-рекомендации |
| PB-33 | Подготовить Release Notes v0.1.0 |
| PB-35 | Подготовить отчёт о ручном тестировании |
| PB-36 | Подготовить презентацию защиты |
| Документационные задачи | Устав, ТЗ, RACI, риски, user stories, диаграммы |

9.2. AI-assisted Developer

| ID | Задача |
| --- | --- |
| PB-01 | Создать структуру проекта |
| PB-02 | Настроить Streamlit-приложение |
| PB-03 | Создать SQLite-базу данных |
| PB-04–PB-21 | Реализовать функциональность MVP |
| PB-24–PB-30 | Автотесты, GitHub, CI/CD |
| PB-31–PB-32 | README и Deployment Guide |
| PB-34 | Отчёт об автотестировании |

9.3. Совместные задачи

| ID | Задача |
| --- | --- |
| PB-23 | Подготовить демонстрационные данные |
| PB-37 | Провести финальный прогон демо |
| Все задачи проверки | Сверка продукта с требованиями и чек-листом |

10. Зависимости между задачами

| Задача | Зависит от |
| --- | --- |
| PB-04. Форма добавления операции | PB-02. Streamlit-приложение |
| PB-07. Таблица операций | PB-03. SQLite-база, PB-04. Добавление операции |
| PB-09. Фильтр по периоду | PB-07. Таблица операций |
| PB-12–PB-14. Аналитика | PB-07. Таблица операций |
| PB-17. График расходов | PB-13. Расчёт расходов, PB-16. Категории |
| PB-18. Экспорт CSV | PB-07. Таблица операций |
| PB-21. AI-рекомендация | PB-13, PB-16. Расходы и крупнейшая категория |
| PB-24–PB-28. Автотесты | Реализованные функции аналитики и AI-блока |
| PB-30. GitHub Actions | PB-24–PB-28. Автотесты |
| PB-32. Deployment Guide | Финальная структура проекта |
| PB-36. Презентация | Готовность MVP и документации |

11. Исключённые задачи версии v0.1.0

Следующие функции не входят в текущий релиз:

| Задача | Причина исключения |
| --- | --- |
| Авторизация пользователей | Усложняет архитектуру, не нужна для учебного MVP |
| Интеграция с банками | Требует внешних API и работы с чувствительными данными |
| Хранение банковских карт | Не соответствует безопасному учебному формату |
| Мобильное приложение | Требует отдельной разработки |
| Полноценный PWA | Переносится в развитие |
| Облачный деплой | Не обязателен, локального запуска достаточно |
| Семейный бюджет | Требует многопользовательской модели |
| Продвинутая ML-модель | Слишком сложна для команды и сроков |
| Telegram-уведомления | Дополнительная интеграция, не входит в MVP |

12. Итоговое заключение

Product Backlog проекта BudgetFlow Lite фиксирует реалистичный объём работ для команды из двух человек. Основной фокус версии v0.1.0 — создать простой, но рабочий MVP: добавление финансовых операций, хранение данных, таблица, фильтры, расчёт доходов и расходов, график, экспорт и AI-рекомендация.

Backlog построен так, чтобы сначала закрыть обязательные функции, затем добавить демонстрационные улучшения и технические артефакты: автотесты, GitHub Actions, README и Deployment Guide. Такой подход позволяет выполнить учебные требования без чрезмерного усложнения кодовой части проекта.